技术合同

（本合同文本依据《中华人民共和国民法典》及《技术合同认定规则》制定）

合同类型：☑ 技术开发合同（委托）

合同编号：JS-2025-012345

登记机构：北京市海淀区科学技术委员会

登记日期：______年____月____日

一、合同名称

基于深度学习的工业设备故障预测系统的研发

二、项目来源

□ 国家科技计划项目

□ 地方科技项目

☑ 企业自主立项

□ 其他：________________

三、合同当事人

委托方（甲方）

单位名称：智科未来科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01X8Y7Z

地  址：北京市海淀区中关村南大街12号创新大厦A座10层

法定代表人：李 伟

项目联系人：王 芳

联系电话：010-88886666

电子邮箱：wangf@zkfuture.com

受托方（乙方）

单位名称：北京智能系统研究院

统一社会信用代码：91110108MA02K3Q9X

地  址：北京市昌平区科技园区振兴路8号

法定代表人：张建国

项目负责人：刘志强 研究员

联系电话：010-62345678

电子邮箱：liuzq@bist.ac.cn

四、标的技术内容

1. 技术目标

研发一套基于人工智能算法的工业设备健康管理系统，实现对空压机、电机、泵组等关键设备的早期故障预警与剩余寿命预测。具体指标如下：

- 故障识别准确率 ≥ 90%；

- 预警提前时间 ≥ 72小时；

- 支持每秒处理1000条以上传感器数据；

- 系统可用性 ≥ 99.5%；

- 输出标准化API接口，支持与MES/ERP系统对接。

2. 技术内容

- 构建多源异构数据采集与清洗模块；

- 设计基于LSTM与Transformer融合架构的时序异常检测模型；

- 开发具备实时推理能力的边缘计算组件；

- 实现可视化监控平台（Web端）；

- 在3类典型工业设备上完成实地验证。

3. 技术方法和路线

Text编辑

数据采集 → 特征工程 → 模型训练 → 边缘部署 → 实时监测 → 预警输出 → 可视化展示

五、技术成果形式及归属

| 成果类型 | 名称/内容 | 数量 | 提交方式 | 归属 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件系统 | 工业设备故障预测系统V1.0 | 1套 | 源码+镜像包 | 甲方 |
| 技术文档 | 技术研究报告、测试报告、用户手册 | 1份 | PDF+纸质 | 甲方 |
| 知识产权 | 软件著作权1项、发明专利申报材料1份 | —— | 电子版 | 甲方所有，乙方协助申请 |

注：乙方享有署名权，不得擅自使用该技术成果。

六、研究开发计划

| 阶段 | 时间区间 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2025.11–2026.01 | 需求分析、数据准备、方案设计 | 《技术方案书》 |
| 第二阶段 | 2026.02–2026.05 | 模型开发与训练、系统原型搭建 | 初版软件系统 |
| 第三阶段 | 2026.06–2026.07 | 现场测试与优化 | 测试报告 |
| 第四阶段 | 2026.08 | 系统验收与成果移交 | 全套技术资料 |

七、经费总额与支付方式

| 项目 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 合同总金额 | ¥650,000.00 |
| 其中：技术交易额 | ¥650,000.00 |
| 税率 | 6% |
| 发票类型 | 增值税专用发票 |

支付进度

| 付款次序 | 金额（元） | 支付条件 |
| --- | --- | --- |
| 第一次 | ¥260,000.00 | 合同签订后10个工作日内 |
| 第二次 | ¥260,000.00 | 中期验收通过（提交系统原型） |
| 第三次 | ¥130,000.00 | 项目验收合格并交付全部成果后 |

收款账户信息：

开户名称：北京智能系统研究院

开户银行：中国工商银行北京昌平支行

账  号：0200 1234 0900 5678 901

八、保密条款

双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术参数、工艺流程等承担保密义务，未经书面许可不得向第三方披露。保密期限为合同终止后五年。

九、违约责任

任何一方违反合同约定，应赔偿对方因此造成的直接经济损失。因乙方原因导致项目延期超过30天，甲方有权解除合同并要求退还已付款项。

十、争议解决方式

因本合同引起的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

十一、其他事项

- 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，具有同等法律效力；

- 本合同一式六份，甲乙双方各执两份，报送科技主管部门两份；

- 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效；

- 本合同适用于技术合同认定登记、研发费用加计扣除、高新技术企业认定等政策申报。

十二、附件清单

- 附件一：《项目技术任务书》

- 附件二：《项目预算明细表》

- 附件三：乙方资质证明复印件（加盖公章）

- 附件四：项目团队成员名单及简历

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：__________

单位地址：__________________________________

联系电话：__________________________________

日  期：2025年11月1日乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：__________

单位地址：__________________________________

联系电话：__________________________________

日  期：2025年11月1日

📌 科技部门填写栏（由登记机构填写）

| 登记编号 | TD202511010001 |
| --- | --- |
| 登记机关 | 北京市海淀区科学技术委员会（公章） |
| 登记人员 | ___________ |
| 登记日期 | ____年__月__日 |
| 有效期限 | 至____年__月__日 |

✅ 提示：

- 此合同为科技部门认可的标准格式，可用于“全国技术合同认定登记系统”在线填报；

- 提交时需附上：合同正本、营业执照复印件、技术说明书、项目立项决议书等；

- 经认定后可获得《技术合同登记证明》，作为享受税收优惠的凭证。