项目结题验收报告

| 项目名称 | 基于深度学习的工业设备故障预测系统的研发 |
| --- | --- |
| 项目编号 | KY-JT-2025-012 |
| 承担单位 | 智科未来科技有限公司 |
| 合作单位 | 北京智能系统研究院（技术协作） |
| 项目负责人 | 吴晓峰 |
| 起止时间 | 2025年11月15日 – 2026年8月31日（共10个月） |
| 总经费 | 65.0万元（全部为自筹资金） |
| 验收形式 | 现场会议 + 材料评审 |
| 验收时间 | 2026年9月5日 |
| 验收组织单位 | 公司科技管理委员会 |

一、项目背景与目标

根据公司《2025年度研发计划》及与北京智能系统研究院签订的《技术委托合同》（编号：JSWT-2025-012），本项目旨在研发一套基于人工智能算法的工业设备健康管理系统，解决制造企业在设备运维中“故障突发、停机损失大、依赖人工巡检”等痛点。

主要技术目标：

- 实现故障识别准确率 ≥ 90%；

- 预警提前时间 ≥ 72小时；

- 支持边缘部署与多协议接入；

- 形成可推广的软硬件一体化解决方案。

二、项目执行情况

1. 研发进度完成情况

| 阶段 | 计划时间节点 | 实际完成时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与方案设计 | 2026年1月31日 | 2026年1月28日 | 按期完成 |
| 模型训练与系统原型开发 | 2026年5月31日 | 2026年5月25日 | 提前完成 |
| 现场测试与优化 | 2026年7月31日 | 2026年7月28日 | 按期完成 |
| 成果移交与系统验收 | 2026年8月31日 | 2026年8月25日 | 提前完成 |

项目整体执行进度良好，未发生重大延期或技术风险。

2. 经费使用情况

| 支出类别 | 预算金额（万元） | 实际支出（万元） | 支出说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员费用 | 38.0 | 37.2 | 含研发、测试、项目管理人员薪酬 |
| 设备购置与升级 | 12.0 | 11.8 | GPU显卡升级、边缘计算盒子采购 |
| 外协测试费 | 8.0 | 8.0 | 第三方机构性能测试 |
| 差旅与会议费 | 3.0 | 2.7 | 客户现场调试、专家咨询 |
| 专利与软著申请费 | 2.0 | 2.1 | 发明专利1项、软著1项 |
| 其他费用 | 2.0 | 1.2 | 文档打印、云服务等 |
| 合计 | 65.0 | 63.0 | 结余2.0万元用于后续迭代 |

经费使用合理，符合预算管理要求，无超支现象。

三、主要成果与技术指标达成情况

| 技术指标 | 合同要求 | 实测结果 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障识别准确率 | ≥90% | 92.3% | ✅ |
| 预警提前时间（平均） | ≥72小时 | 81.5小时 | ✅ |
| 系统响应延迟 | ≤500ms | 320ms | ✅ |
| 数据采集频率 | ≥1Hz | 10Hz | ✅ |
| 并发连接数 | ≥50台设备 | 80台 | ✅ |
| 连续运行稳定性 | 7×24h无故障 | 168h正常运行 | ✅ |
| 支持协议类型 | Modbus、OPC UA、MQTT | 全部支持 | ✅ |

成果产出清单：

- 软件系统：智科工业设备健康管理系统V1.0（已部署）

- 软件著作权：登记号 2026SR1234567

- 发明专利：申请号 CN202610345678.9（已受理）

- 技术文档：研究报告、测试报告、用户手册等共12份

- 试点应用：在3家制造企业完成部署并投入试运行

四、创新性与先进性

- 技术创新：提出LSTM-Transformer混合模型架构，融合局部时序特征与全局依赖关系，提升预测精度；

- 工程创新：实现轻量化边缘部署方案，支持在国产化硬件上稳定运行；

- 应用创新：面向中小企业提供标准化、低成本的智能运维解决方案，填补市场空白；

- 集成创新：系统具备API接口，可与MES、ERP、SCADA等系统无缝对接。

五、成果应用与效益分析

1. 应用情况

- 在华兴机械、绿源食品、中联电力等3家企业完成试点部署；

- 累计接入设备27台，涵盖空压机、电机、泵组等类型；

- 系统累计发出有效预警14次，避免非计划停机事故6起。

2. 经济效益

| 指标 | 估算值 |
| --- | --- |
| 平均为客户减少停机时间 | 42% |
| 降低年度维护成本 | 18%~25% |
| 单客户年节省运维费用 | 8万~15万元 |
| 预计2027年销售额 | ≥1500万元 |

3. 社会效益

- 提升制造业智能化水平；

- 推动AI技术在工业领域的落地应用；

- 助力“智能制造2025”战略实施。

六、存在的问题与后续建议

存在问题：

- 部分老旧设备通信协议不兼容，需定制适配模块；

- 用户对AI系统的信任度仍需通过长期运行建立；

- 模型泛化能力有待在更多行业场景中验证。

后续建议：

- 成立专项推广小组，扩大试点范围；

- 开发行业定制版模型（如风电、轨道交通）；

- 申请科技型中小企业技术创新基金支持；

- 推动成果纳入《智能制造推荐产品目录》。

七、验收意见（由验收专家组出具）

经审阅项目材料、听取项目汇报、观看系统演示、质询答辩，验收专家组一致认为：

✅ 项目完成了合同约定的各项任务，达到了预期技术指标；

✅ 经费使用合理，成果真实有效；

✅ 系统已在实际场景中成功应用，具备推广价值；

✅ 项目文档齐全，管理规范。验收结论：通过验收，等级为“优秀”。

八、签署栏

项目承担单位意见：

项目已完成全部研发任务，成果达到预期目标，同意申请验收。

负责人签字：吴晓峰

部门盖章：技术中心

2026年9月1日

验收专家组意见：

| 姓名 | 单位/职务 | 意见摘要 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 李建国 | 北京智能系统研究院 研究员 | 技术先进，应用效果显著，建议推广 | ___________ | 2026.09.05 |
| 张伟民 | 清华大学自动化系 教授 | 创新性强，工程落地能力强 | ___________ | 2026.09.05 |
| 陈红 | 公司财务总监 | 经费使用合规，效益明显 | ___________ | 2026.09.05 |
| 刘志强 | 技术总监 | 系统稳定可靠，具备产业化基础 | ___________ | 2026.09.05 |

验收组织单位意见：

经审核，该项目资料齐全，程序规范，成果真实，同意通过验收。

负责人签字：王芳

单位公章：

（智科未来科技有限公司 科技管理委员会）2026年9月5日

📌 备注：

- 本报告一式四份，分别由科技管理部、财务部、项目组、档案室存档；

- 随附材料：《技术合同》《调研记录》《论证记录》《成果附件》等共8份；

- 本项目可作为高新技术产品认定、科技奖励申报、政府补贴申请的支撑材料。