项目论证记录

| 项目名称 | 基于深度学习的工业设备故障预测系统的研发 |
| --- | --- |
| 项目编号 | KY-LW-2025-012 |
| 组织单位 | 智科未来科技有限公司 科技管理部 |
| 论证形式 | □现场会议 ☑视频会议（腾讯会议号：886-123-456） |
| 论证时间 | 2025年10月25日 14:00–16:30 |
| 记录人 | 王芳（科技管理专员） |
| 参与部门 | 技术中心、研发部、财务部、运营部 |

一、论证背景

为推进公司智能制造战略实施，提升产品智能化水平，技术中心提交了《关于研发“基于深度学习的工业设备故障预测系统”的立项申请》。该项目拟通过AI算法实现对空压机、电机、泵组等关键工业设备的早期故障预警与健康管理，降低客户运维成本，增强产品竞争力。

根据《公司科研项目管理办法》，科技管理部组织召开专家论证会，对该项目的技术可行性、市场需求、经济效益及风险控制进行综合评估。

二、参会专家及人员名单

| 姓名 | 单位/职务 | 领域专长 | 是否具有表决权 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李建国 | 北京智能系统研究院 研究员 | 人工智能与工业智能 | 是 |
| 张伟民 | 清华大学自动化系 教授 | 智能控制与预测维护 | 是 |
| 陈红 | 公司财务总监 | 财务分析与预算管理 | 是 |
| 刘志强 | 技术总监 | 软件架构与系统集成 | 是 |
| 赵敏 | 运营总监 | 客户服务与市场反馈 | 否（列席） |
| 吴晓峰 | 项目负责人 | AI算法研发 | 否（汇报人） |

注：本次论证会应到表决专家4人，实到4人，符合论证程序要求。

三、项目汇报摘要（由项目负责人吴晓峰汇报）

1. 项目目标

- 构建一套高精度、可部署的工业设备故障预测系统；

- 实现故障识别准确率 ≥ 90%，预警提前时间 ≥ 72小时；

- 支持边缘计算与云端协同，适配主流工业协议（Modbus、OPC UA、MQTT）。

2. 技术路线

- 数据采集 → 特征提取 → LSTM+Transformer混合模型训练 → 实时推理 → 可视化预警

- 使用Python + PyTorch开发核心算法，前端采用Vue框架

3. 预算与周期

- 总投入：65万元（含人员、设备、测试、差旅等）

- 周期：10个月（2025.11–2026.08）

4. 预期成果

- 可运行系统原型1套

- 软件著作权1项

- 发明专利申报材料1份

- 在3家客户现场完成试点验证

四、专家质询与讨论记录

1. 李建国研究员提问：

“当前LSTM和Transformer在工业时序数据上的应用已有较多研究，你们的技术创新点在哪里？”

项目组回应：

我们提出一种双通道注意力融合机制，将LSTM用于局部时序建模，Transformer用于全局依赖捕捉，并引入设备工况标签作为辅助输入，提升模型在变负载条件下的鲁棒性。目前已完成仿真验证，准确率较单一模型提升约6.3%。

2. 张伟民教授提问：

“边缘端部署是否会受限于算力？如何保证实时性？”

项目组回应：

我们将采用模型轻量化设计（如知识蒸馏、量化压缩），目标模型体积控制在50MB以内，可在主流边缘计算盒子（如华为Atlas 500）上稳定运行，实测推理延迟 < 200ms。

3. 陈红总监提问：

“65万元预算是否合理？是否有成本优化空间？”

项目组回应：

预算已细化到每一项支出，其中GPU服务器复用现有资源，仅需升级显卡（预算18万元）；外协测试费用控制在合理范围内。若试点成功，预计每年可为客户节省运维成本超百万元，投资回报明确。

4. 刘志强总监提问：

“系统如何与现有MES/ERP系统对接？接口标准是否统一？”

项目组回应：

系统提供标准化RESTful API接口，支持JSON格式数据交互，并内置OPC UA客户端模块，可直接接入工厂SCADA系统，已在某客户环境中完成联调测试。

五、专家综合意见

| 专家姓名 | 意见摘要 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 李建国 | 技术路线清晰，具备一定创新性，建议加强数据隐私保护机制 | 通过 |
| 张伟民 | 项目符合智能制造发展趋势，工程可行性高 | 通过 |
| 陈红 | 预算合理，资金来源明确，风险可控 | 通过 |
| 刘志强 | 系统集成方案成熟，具备快速落地能力 | 通过 |

六、论证结论

经全体专家讨论并投票表决，一致形成如下结论：

✅ 同意立项

该项目技术先进、目标明确、预算合理，符合公司数字化转型战略方向，具备良好的市场前景和应用价值。

✅ 建议支持

建议纳入2025年度重点研发计划，批准经费65万元，分阶段拨付；由技术中心牵头组织实施，项目负责人吴晓峰全面负责。

✅ 后续要求

- 每季度提交一次《项目进展报告》；

- 中期组织一次技术评审；

- 项目结题后须提交成果转化分析报告。

七、签署栏

本记录经与会专家确认无误，作为项目立项决策的重要依据。

| 姓名 | 职务/职称 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李建国 | 研究员 | ___________ | 2025年10月25日 |
| 张伟民 | 教授 | ___________ | 2025年10月25日 |
| 陈红 | 财务总监 | ___________ | 2025年10月25日 |
| 刘志强 | 技术总监 | ___________ | 2025年10月25日 |
| 王芳 | 记录人 | ___________ | 2025年10月25日 |

（单位公章）

智科未来科技有限公司

2025年10月26日

📌 备注：

- 本记录一式三份，分别由科技管理部、财务部、项目组存档；

- 作为《项目立项决议书》《技术合同》《经费拨付申请》的支持材料；

- 所有意见均已如实记录，未经许可不得修改。